PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 9]

| Họ và tên | Nguyễn Phạm Hoàng Trung | Mã sinh viên | B25DTCN211 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25-CNTT4 | Mã đề | 09 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De09.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành bảo trì | Tạo và theo dõi phiếu bảo trì Theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh | US-01 | Là một nhân viên kỹ thuật, tôi muốn theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh, để nắm bắt tình hình và nâng cao hiệu quả công việc |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau bảo trì | US-02 | Là một nhân viên quản lý, tôi muốn tự động cập nhật điểm đánh giá sau bảo trì, để nắm bắt được năng lực của từng nhân viên kĩ thuật |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S(Nhỏ gọn) | Gộp quá nhiều chức năng vào trong một user story “theo dõi chỉ số điện nước, tự động chấm điểm đánh giá” |
| I(Độc lập) | Chức năng tự động chấm điểm đánh giá không liên quan đến nhân viên kĩ thuật mà thuộc về quản lý |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một nhân viên kỹ thuật, tôi muốn theo dõi chỉ số điện nước qua đồng hồ thông minh, để nắm bắt tình hình và nâng cao hiệu quả công việc |
| US-X2 | Là một nhân viên quản lý, tôi muốn tự động cập nhật điểm đánh giá sau bảo trì, để nắm bắt được năng lực của từng nhân viên kĩ thuật |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Đây là chức năng tiên quyết, giúp nhân viên kĩ thuật nắm bắt được thông số để đưa ra các giải pháp sửa chữa phù hợp |
| US-02 | Could have | Đây là một chức năng quan trọng nhưng chức năng này còn phụ thuộc vào năng lục của nhân viên kĩ thuật thông qua kĩ năng theo dõi chỉ số điện nước. Có thể hoàn thành sau |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên kĩ thuật A đã đăng nhập; phiếu bảo trì BT-001 được giao thành công | A mở phiếu bảo trì BT-001 | Thông báo đã phân công phiếu bảo trì BT-001 cho bạn, hiển thị các thông tin như địa diểm, thiết bị bảo trì và trạng thái “Nhận việc” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☑ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Thông báo bạn không có quyền bảo trì thông qua phiếu này, vui lòng chọn phiếu khác |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Chỉ áp dụng cho User Story cho 1 chức năng nhất định DoD: Áp dụng cho mọi User Story của chức năng đó

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đây là một chức năng phức tạp vì để hiển thị thông tin chỉ số điện nước cần tính toán phức tap. Nếu sai số quá lớn có thể đẫn đên thiết bị bị lỗi trong quá trình bảo trì |
| US-02 | 3 | Đây là một chức năng không quá phức tạp để thực hiện khi ngườ đánh giá chỉ cần chọn điểm của mình. Sau đó diểm sẽ được tính trung bình |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Mời Dev chọn 3 với 21 lên trình bày và yêu cầu giải thích lý do. Yêu cầu 2 người chọn lại để thống nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (15 + 17 + 16)/ 3 = 16 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (3+5+5+8+5+3)x4/(10+10+10+5)=3,3 người/ngày |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?